## Slide 1
述职报告 2018年终
公司/部门：研发四部
职务：软件开发
汇报人：陈琦

## Slide 2
1
2018年核心业绩总结
2
2019年核心工作优化
3
部门/公司建议及资源需求

## Slide 3
关键指标/任务完成情况
工作亮点与经验总结
  2018年核心业绩总结
Part One
01
未达成指标/任务改善计划

## Slide 4
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
1 | 主线： 组件复制粘贴功能 | 实现组件复制，粘贴功能 | 完成了组件复制，和粘贴功能。现在主线版本已经优化为可以跨模板复制 | 
2 | 主线： 操作日志管理功能开发 | 对主要功能添加日志，添加日志管理模块 | 对桌面投放、删除等主要功能添加了日志，添加了日志管理模块 | 

## Slide 5
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
3 | 主线： 启动参数管理开发 | 添加启动参数管理模块，桌面、模板中支持选择启动参数自动补全参数信息功能 | 添加启动参数管理模块，桌面、模板中支持选择启动参数自动补全参数信息功能。 | 
4 | 主线： 完成跑马灯批量发布功能开发 | 支持针对地区进行批量发布 | 完成针对于地区批量选择后进行批量发布功能 | 

## Slide 6
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
5 | 主线：完成日志完善 | 修改原有日志打印格式问题，重要功能添加日志打印 | 修改原有日志打印格式问题，重要功能(如：桌面发布，删除等)添加日志打印 | 
6 | 主线：2.2.0组内自测与bug修改 | 组内交叉测试，修改bug | 完成基础配置4个模块、业务管理3个模块的测试及bug修改。 完成launchers湖北接口测试、优化。 | 

## Slide 7
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
7 | 主线： 完成组件属性动态扩展优化和历史数据处理脚本开发 | 优化组件属性中跳转参数传值方式 | 将跳转参数由写死方式转化为param（key,value）方式。使用启动参数自动补全。针对不同地市处理各地市的历史数据。 | 
8 | 主线： 完成点播详情背景图片支持动态更换功能开发 | 添加背景图片管理模块、添加背景图片获取接口 | 完成开发联调和编写接口文档 | 

## Slide 8
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
9 | 主线： 完成新增统计ID功能开发及终端联调 | 添加全局唯一id，完成终端联调 | 完成开发和联调工作 | 
10 | 山东：界面切换样式 | 添加界面切换样式选择 | 界面中添加了界面切换样式选择，数据库中添加基础数据 | 

## Slide 9
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
11 | 山东：1.0转2.0 launchers 接口改造 | 完成apk接口改造 | 完成apk接口改造和联调 | 
12 | 山东：游走字幕开发（多群组批量投放改造） | 完成游走字幕开发 | 完成游走字幕开发，现在支持针对地区、多群组进行批量投放 | 

## Slide 10
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
13 | 山东：开机广告开发（多群组批量投放改造） | 完成开机广告开发 | 完成开机广告开发，现在支持针对地区、多群组进行批量投放 | 
14 | 广东：组件锁定解锁功能 | 支持点击锁定后组件不可被拖动，位置不可修改 | 添加组件锁定和解锁功能。 | 

## Slide 11
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
15 | 广东：获取焦点放大倍数可配置 | 组件属性中支持获取焦点放大倍数选择 | 完成在属性中添加获取焦点放大倍数选择，支持小、中、大三种样式 | 
16 | 广东：新片大片配置 | 完成新片大片配置和联调工作 | 编写新片大片中所有信息位标识文档说明。使用信息位配置新片大片数据，完成联调工作 | 

## Slide 12
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
17 | 广东：第三方应用管理 | 添加第三方应用管理模块，界面显示apk所在地址md5等信息 | 添加第三方应用管理模块，界面显示apk所在地址md5名称等信息 | 
18 | 广东：信息位功能优化 | 优化信息位展示和获取信息位接口优化 | 信息位修改为分层级显示，对于发布的信息位进行缓存，防止终端获取信息为空 | 

## Slide 13
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
19 | 广东：完成12部替换博罗APK的版本联调 | 广东添加博罗版本，与终端联调 | 广东添加博罗版本，根据终端类型进行不同格式的配置文件转换 | 
20 | 广东：《栏目精选》信息位配置 | 使用信息位配置《栏目精选》并联调 | 使用信息位配置《栏目精选》并联调 | 

## Slide 14
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
21 | 内蒙：2.0割接 | 编写历史数据转换脚本，完成测试并进行现场割接 | 完成历史数据转换脚本编写，完成本地测试与联调。完成现场割接 | 
22 | 四川：视频窗口异常图片和异常信息展示 | 视频窗口组件中添加异常背景图属性 | 视频窗口组件中添加异常背景图属性，完成终端联调在直播窗口异常时显示异常背景图和异常信息 | 

## Slide 15
关键指标/任务完成情况
序号 | 指标/ 工作项 | 目标值 | 实际达成情况 | 未达成原因分析
23 | 湖北：开机动画测试 | 完成开机动画测试和联调工作 | 完成开机动画测试和联调 | 
24 | ccbn：ccbn湖北、山东模板配置 | 完成湖北、山东模板的配置，及终端调试 | 完成湖北、山东模板的配置，及终端调试 | 

## Slide 16
工作亮点与经验总结
突出亮点工作项
1、
2、
经验总结
1、创新点
2、项目成功要素

## Slide 17
未达成指标/任务改善计划
序号 | 未完成 工作项 | 存在问题 | 任务改善计划
1 |  |  | 
2 |  |  | 

## Slide 18
2019年工作重点
创新方向与实施计划
工作思考及效率优化
  2019年核心工作优化
Part Two
02

## Slide 19
序号 | 工作重点 | 目标值 | 具体实施计划
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
2019年工作重点

## Slide 20
创新点一
内容
创新点二
内容
创新点三
内容
创新方向与实施计划

## Slide 21
创新方向与实施计划
1、管理创新
2、项目创新
3、技术创新
…

## Slide 22
工作思考与效率优化
1、对于本职工作的思考
2、存在的问题
3、效率优化计划
…

## Slide 23
小组管理现状分析（适用于组长）
1、人才梯队搭建
2、人才储备计划
3、职业规划发展
…

## Slide 24
部门/公司建议
  部门/公司建议及资源需求
Part Four
03
资源需求

## Slide 25
部门/公司建议与资源需求
部门/公司建议
资源需求
1、
2、
1、
2、

## Slide 27
附加页
报告辅助工具篇

## Slide 28
类别 | 2018年销售额 | 2018年目标 | 完成率 | 2017年销售额 | 同2017年差异率
整体 |  |  | % |  | %
品类/渠道A |  |  |  |  | 
品类/渠道B |  |  |  |  | 
…… |  |  |  |  | 
类别 | 2018年回款额 | 2018年目标 | 完成率 | 2017年回款额 | 同2017年差异率
整体 |  |  | % |  | %
品类/渠道A |  |  |  |  | 
品类/渠道B |  |  |  |  | 
…… |  |  |  |  | 
销售完成情况

## Slide 29
项目名称 | 既定目标/预期目标 | 实际达成情况/进度规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
关键节点一完成情况/预期达成目标
关键节点三完成情况/预期达成目标
关键节点二完成情况/预期达成目标
关键节点一完成情况/预期达成目标
关键节点二完成情况/预期达成目标
关键节点三完成情况/预期达成目标
重点项目实际完成情况/重点项目实施规划

## Slide 30
核心成果/预期目标
实际达成情况、总结分析、核心工作项、预期难点、解决措施等具体内容
核心成果/预期目标
实际达成情况、总结分析、核心工作项、预期难点、解决措施等具体内容
核心成果/预期目标
实际达成情况、总结分析、核心工作项、预期难点、解决措施等具体内容
核心成果/预期目标
实际达成情况、总结分析、核心工作项、预期难点、解决措施等具体内容
1月
关键
时间节点
关键
时间节点
关键
时间节点
12月
关键
时间节点
XX项目实际完成情况/XX项目实施规划

## Slide 31
项目名称 | 进度规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 | 部门/小组 |  |  | 部门/小组 |  | 
 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 小组/姓名 | 小组/姓名 | 小组/姓名 | 小组/姓名 | 小组/姓名 | 小组/姓名
项目整体目标/预期成果/核心工作
项目整体目标/预期成果/核心工作
重点项目实施规划

## Slide 32
小组管理现状分析
小组 |  |  | 
在岗、离职人数 |  |  | 
核心员工/梯队 建设情况 |  |  | 
人才结构 |  |  | 
其他员工 （借用等） |  |  | 
人力资源分析与规划 |  |  | 
团队建设/人才 选拔 |  |  |